## Slide 1
Forum Réseau-Ensat

## Slide 2: Présentation du projet : Contexte
L’idée du projet est lancé : en se basant sur les réponses/besoins des étudiants de l’ENSAT qui ont était choisi comme notre cible.
Le projet consiste a la création d’une plateforme qui rassemble les étudiants et lauréats de l’ENSAT dans le but de faciliter la communication, l’échange d’expériences et partage de connaissances.
Le site aura plusieurs fonctions :
  Consulter la description offerte pour chaque filière (les dd,.. ),poser des questions, répondre aux questions , Consulter les questions déjà posées, éditer/supprimer sa propre question ou réponse. consulter son profil et le modifier, Profiter des offres de stage/emploi proposer par des lauréats..

## Slide 3: Présentation du projet : Objectifs & KPIs
Objectif 2 : Atteindre un nombre de 20.00 questions pendant une année
de fonctionnement du site.
Objectif 3 : 70% des étudiants de CI1 de l’année universitaire de l'hébergement du site ont choisi leur spécialité grâce aux fonctionalité et les informations fournies par la plateforme.
Objectif 1 : Assurer l’hébergement du site par la direction de l’ENSAT aprés son lancement.

## Slide 4: L’équipe
Chaimae Ghazi
Naila Hssassa
En-nabouch Mohamed
Benkhanous Salaheddine
Raja Es-sahri
Mr. Badir Hassan Encadrant

## Slide 5
L'attribution des tâches sera mise en œuvre sur deux phases:
l'étape d'identification du projet(Equipe MOA):
-Chef de projet utilisateur: Es-sahri Rajaa
-Extraire les besoins de la cible : salahEddine Benkhanous et Mohamed Ennabouch
-Analyse des besoin extraites et rédaction de cahier de charge fonctionnelle : Naila Hssassa et Chaimae Ghazi
-Tester et valider le produit finale :GHAZI Chaimae
l'étape d'achèvement/réalisation(Equipe MOE):
- Chef technique du projet: Naila Hssassa
-Conception: toutes l’équipe
-Codage: toutes l’équipe
-Tests unitaires: toutes l’équipe
-Test finale: Naila Hssassa
Responsabilitées de l'équipe

## Slide 6: Les phases du projets
Etape1
Etape2
Etape3
Etape5
Etape4
Démarrage
Clôture
Etude des besoins puis
élaboration du cahier de charge
Cadrage du projet
Conception détaillée du cahier de charge
Répartition puis réalisation des taches de code et parallèlement faire des tests unitaires
Assemblage des parties du code, test de la plateforme et finalement la validation du projet

## Slide 7
 | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février | 
 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | 
Définition des objectives |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cahier de charge |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Conception du BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Choix du template |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Validation du design |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implémentation de BD & tables |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Authentification/ espace Admin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Page d'accueil (BackEnd & FrontEnd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Page des question (BackEnd & FrontEnd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gestion des Question (Modifier,supprimer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Page de Profile & Reponse (FrontEnd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Page de Profile & Reponse (BackEnd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gestion des Postes (Front) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gestion des Postes (BackEnd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test && Correction |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Redaction du Rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagramme de GANT

## Slide 8
Méthode de travail

## Slide 9: Outils de travail
GitHub
Group WhatsApp

## Slide 10
Trello